SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

„REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA”  etap I i II

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

- w VII osi priorytetowej Działania 7.1 Rewitalizacja miast

Zamawiający :

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

Sowińskiego 1

37-700  Przemyśl

http://www.zrzeszenieprzemysl.pl

### OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# 1.Przedmiot zamówienia:

Zakres robót :

1. Remont 9 kamienic na terenie Starego Miasta w Przemyślu z zakresie zgodnym z podaną poniżej specyfikacją oraz wykonanie monitoringu na 5 obiektach.

Projekt obejmuje niżej wymienione zadania. Zakres prac na poszczególnych obiektach musi być zgodny z załączonymi dla każdego obiektu projektami technicznymi oraz obejmować nie ujęte w projektach i przedmiarach (nie dotyczy Mickiewicza 40) remonty ciągów komunikacyjnych w zakresie:

- szpachlowania ścian,

- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,

- naprawy lub wymiany elementów schodów i podestów wraz z oczyszczeniem i zabezpieczeniem,

- schowanie w bruzdy wszelkich instalacji,

- naprawy i uzupełnienia barierek, balustrad wraz z odnowieniem i konserwacją,

- naprawy lub uzupełnienia posadzek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu wykonywanych prac

Adres	Zakres prac

1.	Dworskiego 36	zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej,

remont ciągów komunikacyjnych

2.	Grunwaldzka 3, 3A	zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej,

remont ciągów komunikacyjnych

3.	Mickiewicza 23	zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej,

remont ciągów komunikacyjnych

4.	Mickiewicza 40	zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej,

remont ciągów komunikacyjnych

5.	Piotra Skargi 10	zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej,

remont ciągów komunikacyjnych

6.	Rejtana 4	zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej,

remont ciągów komunikacyjnych

7.	Rynek 19	zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej,

remont ciągów komunikacyjnych

8.	Serbańska 13	zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej,

remont ciągów komunikacyjnych

9.	Słowackiego 18	zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej,

remont ciągów komunikacyjnych

10.Monitoring 	Wykonanie instalacji do monitoringu na 5 obiektach zgodnie z załączona 			specyfikacją wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem systemu.

Zamawiający informuje, że oferty zawierające kosztorysy ofertowe będące przeniesieniem załączonego przedmiaru będą automatycznie odrzucone.

2. Warunki wykonywania robót.

2.1. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym  i specyfikacją techniczną wykonania 	i odbioru robót.

2.2. Roboty będą prowadzone w obiektach czynnych.

2.3. W kosztorysach ofertowych należy ująć wszystkie pozycje, łącznie z kosztami:

- robót nieujętych w przedmiarach a wynikających z dokumentacji technicznej,

- - remontów klatek schodowych,

- - opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- Zamawiający informuje, że oferty zawierające kosztorysy ofertowe będące przeniesieniem pozycji załączonego przedmiaru będą automatycznie odrzucone.

2.4. W cenie ofertowej należy ująć wywóz i utylizację okien i przedstawić dokument potwierdzający.

2.5. W cenie ofertowej należy przewidzieć bezpłatną regulację okien w trakcie trwania gwarancji tj. 	w okresie 60 miesięcy – minimum jeden raz w roku.

  - Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na obiekcie oraz weryfikacje przedmiarów.

  - Wykonawca złoży oświadczenie (zał. 9) dotyczące ujęcia w kosztorysie ofertowym całego zakresu prac.

3. Termin realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy – zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego a wynikającym z podpisanej umowy o dofinansowanie.

Zakończenie robót – zgodnie z harmonogramem podanym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik do SIWZ.

4. Podwykonawcy

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonanie części zamówienia, podwykonawcom w takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, (zakresu) której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Rozdział 2

WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował osobą, która posiada uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia (oraz przynależy na dzień składania ofert do właściwej izby samorządu zawodowego) w następujących specjalnościach kierownik budowy – uprawnienia konstrukcyjno – budowlane lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do pełnienia powyższej funkcji (podmioty te muszą spełnia warunki w zakresie uprawnień i przynależności do Izby).

1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia min. 200 000,00 zł. ( należy przedłożyć polisę wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenia składki jeżeli fakt opłacenia składki nie wynika z polisy),  oraz złoży oświadczenie dotyczące swojej sytuacja ekonomicznej i finansowej. Okres odpowiedzialności w polisie musi obejmować cały okres prowadzenia inwestycji.

1.4. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w rozdz. 2 pkt.1 ppkt. 1 i 2  SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale 3 pkt. 2 ppkt. 1 i 2.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli z treści dokumentów o których mowa w rozdz. 3 pkt 1 i 2  będzie wynikać brak podstaw do wykluczenia wykonawcy.

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki zawarte w art.24 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział 3

Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 (A lub B odpowiednio) do SIWZ,

2) podanie ilości osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ,

3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

4) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia wg załącznika nr 8 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdz. 2 pkt. 1.2

5) polisę potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, aktualną na dzień składania ofert na sumę ubezpieczenia min. 200 000 zł.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik  nr 4A do SIWZ, albo załącznik Nr 4 B  do SIWZ,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w przypadku osób fizycznych dodatkowo oświadczenie.- załącznik Nr 5 do SIWZ,

3. W celu potwierdzenia zawarcia w kosztorysie ofertowym pełnego zakresu prac przewidzianych w projektach wykonawca składa następujące dokumenty:

- kosztorys ofertowy, oddzielny na każde zadanie,

- oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 9 oddzielnie na każde zadanie.

3. Inne dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.

1) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze.

- pełnomocnictwo o którym mowa w pkt.5 ppkt1.

- parametry potrzebne do rozliczenia robót zamiennych tj stawkę roboczogodziny, koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk.

4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne):

1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie, z wymogami ustawowymi w oryginale, ma być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.

2) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje wymienione w rozdz. 3 pkt. 1 ppkt 1 i 5, pkt. 2 ppkt 1-2 dla każdego partnera z osobna (w przypadku oświadczeń odpowiednio- pełnomocnik wykonawcy), pozostałe składane są wspólnie.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

#### Rozdział 4

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale 1 SIWZ stanowiące załączniki do specyfikacji oraz wizyta na obiekcie celem uszczegółowienia zakresu i przedmiarów, jak również elementy określone w pkt. 2.3 niniejszej SIWZ.

- Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić warunki wykonywania robót oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.

- Cenę oferty wykonawca zobowiązany jest obliczyć w oparciu o kosztorys ofertowy, który należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i wizytacji obiektu, z zastrzeżeniem jak w pkt.6., oraz uwzględnieniem elementów wymienionych w pkt. 2.3 niniejszej SIWZ. Kosztorys ofertowy, oddzielnie dla każdego zadania, należy dołączyć do oferty. Przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ należy traktować jako materiał informacyjny.

- Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzania na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Przedmiar robót dołączony do niniejszej SIWZ jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego wykonawca może skorzystać ale nie ma takiego obowiązku.

- Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysu jako iloczyn ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. (kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty w wersji papierowej jak również w wersji elektronicznej jako plik w ogólnie dostępnym formacie *.PDF)

- Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość pozycji w kosztorysie ofertowym, ma obejmować wszystkie koszty (robocizny, materiału i sprzętu), niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy i ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywanych robót budowlanych.

- Rozliczenie robót zamiennych w odniesieniu do dokumentacji projektowej oraz zamienne rozwiązania technologiczne będą przedmiotem ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający, przez swojego przedstawiciela, każdorazowo musi wyrazić zgodę na zastosowanie zamiennych rozwiązań technologicznych.

- Cenę oferty należy podać w wartości brutto podając równocześnie zastosowaną stawkę VAT.

- Cenę oferty brutto i stawkę podatku VAT wpisuje się do formularza oferty.

- Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

- Wykonawca ma obowiązek w oddzielnym załaczniku przedstawić parametry potrzebne do rozliczenia robót zamiennych tj stawkę roboczogodziny, koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk.

#### Rozdział 5

###### KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryterium o następującym znaczeniu procentowym:

Cena - 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto. Jednocześnie oferta powyższa nie powinna przekraczać ceny jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Zamawiający odrzucia automatycznie oferty nie zawierające pełnego zakresu przewidzianych prac.

2. Sposób oceny ofert.

2.1 Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty.

2.2. Każda oferta powinna bezwzględnie spełniać wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.3. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony.

2.4. Oferta nie spełniająca wymagań merytorycznych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona.

2.5. Po wstępnej analizie ofert i odrzuceniu ofert nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający dokona oceny każdej z ofert przy zastosowaniu powyższych kryteriów.

##### 2.6. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty z najniższą ceną brutto.

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

1) oczywiste omyłki pisarskie – to omyłki nie budzące wątpliwości, bezsporne – powstałe w sposób   niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie) a także takie, że każdy nie znający sprawy  równie łatwo ją zauważy i wskaże ten sam sposób jej poprawienia. Oczywistość omyłki musi wynikać wprost z charakteru omyłki, a nie z przeprowadzonego celowego badania.

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 6

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Zamawiający.

  - Zamawiającym jest Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu.

  - Adres do korespondencji:

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu,

ul. Sowińskiego 1

37-700 Przemyśl.

2.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania o cenę (ofertowego).

3. Język i forma porozumiewania się.

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.

3.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

3.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 5 dni przed upływem wyznaczonego terminu .

3.4. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.

3.5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji  w tej formie.

4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pan Bogusław Kotek tel. 16 678 32 95, fax 16 676 00 07

5. Termin związania ofertą.

5.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5.2. 	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.3. 	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

6 Wyjaśnienie treści SIWZ

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom którym przekazał specyfikację nie później niż na 5 dni przed terminem składania ofert z zastrzeżeniem ppkt. 2,

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa składania składania wyjaśnień lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania

7. Opis sposobu przygotowania ofert.

7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3. Opis sposobu przygotowania ofert:

- oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym niezmywalnym atramentem (tuszem), pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego,

- załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w rozdziale 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Dokumenty wymagane od Wykonawców”,

- wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza

- dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

- Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w zaklejonej kopercie:  – koperta wyłącznie z napisem „Oferta przetargowa – REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem Zmiana oferty przetargowej –  REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA

7.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert.

7.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych: tak - 9 części.

7.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

7.8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.

8. Miejsce i termin składania ofert.

8.1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu przy ul. Sowińskiego 1.

8.2. Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą pod adres Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu przy ul. Sowińskiego 1, z wyraźnym oznaczeniem przetargu.

8.3. Termin składania ofert: do dnia 06.02.2012 r. do godziny 1200.

9. Otwarcie ofert.

9.1.	Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu przy ul. Sowińskiego 1

9.2. 	Termin otwarcia ofert: 06.02.2012 r.  o godzinie 1215.

9.3.	Otwarcie ofert jest jawne.

9.4. 	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia.

9.5. 	Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny brutto poszczególnych ofert.

  - Powyższe informacje przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię, nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu o którym mowa w ppkt.3.

2. Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3 Wykonawca , który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (załącznik Nr 10) w terminie wskazanym w zaproszeniu zamawiającego.

4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

5 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

11. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom.

Wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z SIWZ oraz obowiązującym prawem w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenie oferty odwołującego.

Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie  wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym  powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. Postanowienia dotyczące protokołu postępowania

12.1 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty,

12.2 Oferty są jawne od chwili ich otwarcia,

12.3 Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku,

2) zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego,

4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzenia lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,

5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy.

6) na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą lub faksem, drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione,

- kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (0,50 zł. z 1 stronę).

Przemyśl 2012-01-12

ZATWIERDZAM:

…....................................................

Prezes Zarządu

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

- Projekt budowlany, przedmiar robót, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. – załącznik nr 1

- Formularz ofertowy – załącznik nr 2

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  - załącznik nr 3 A  i 3 B,

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 załącznik nr 4 A i 4 B,

- Oświadczenie –dot. wyłącznie Wykonawców – osób fizycznych  w związku z dyspozycją przepisu art.24 ust.1 pkt.2  - Załącznik Nr 5

- Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia  – załącznik nr 6

- Oświadczenie Wykonawcy, że osoby mające realizować przedmiot zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, załącznik Nr 7

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy Pzp do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia –załącznik Nr 8  ( jeżeli dotyczy)

- Wzór umowy - załącznik nr 9

Załącznik Nr 2

............................ dn. ..............................

…........................................................................

pieczęć  Wykonawcy lub wykonawców ubiegających

się wspólnie o udzielenie zamówienia

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu

FORMULARZ  OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA

1. Oferujemy wykonanie remontu budynku zlokalizowanego przy ul. _______________________ w Przemyślu opisanego w rozdz. I SIWZ, w pozycji ___ za cenę ofertową, którą stanowi:

wynagrodzenie brutto w kwocie:  	………………………………..

(słownie................................................................................................................................ …..........................................................................................................................................)

- w tym podatek VAT .............%

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

3. Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Formularz ofertowy i załączone dokumenty złożono na .................zapisanych stronach i kolejno ponumerowanych od nr............do nr.............

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6. Dane teleadresowe Wykonawcy

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Osoba do kontaktu |  |
| telefon , fax |  |
| e-mail |  |

7. Do oferty załączono następujące dokumenty

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

.........................................................................................

podpis/y/ osób wskazanych w  dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 A do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  oraz niepodleganiu wykluczeniu

z postępowania

Imię /Nazwisko/ Firma  Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres  Wykonawcy  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na  realizację :

REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich  posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Miejsce i data ...............................

..........................................................

(Podpis  osoby lub osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 B do SIWZ

Oświadczenie Pełnomocnika

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Firmy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając jako Pełnomocnik ww. Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia publicznego na realizację :

REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA

oświadczam  że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawne nakładają obowiązek ich  posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia *,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

4) sytuacji  ekonomicznej i finansowej

Miejsce i data ...............................

..........................................................

( podpis Pełnomocnika Wykonawców  wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia)

( *)  Wiedzę i doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 4 A do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

o braku podstaw  do wykluczenia

Imię /Nazwisko/ Firma  Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres  Wykonawcy  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na  realizację:

REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA

oświadczam

że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.759z dnia 25 czerwca 2010 r.).

Miejsce i data ...............................

..........................................................

(podpis  Wykonawcy  ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

Załącznik nr 4 B do SIWZ

Oświadczenie Pełnomocnika

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Firmy  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając jako Pełnomocnik ww. Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA

oświadczam,

że w stosunku do Wykonawcy, których reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z dnia 25 czerwca 2010 r.).

Miejsce i data ...............................

..........................................................

(podpis Pełnomocnika Wykonawców  wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie

dotyczy wyłącznie Wykonawców - osób fizycznych

Oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.

Miejsce i data ...............................

..........................................................

(Podpis  osoby lub osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

…...........................................

(pieczęć oferenta)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………….………………………

| L. p. | ## Specjalizacja - proponowana rola w realizacji zamówienia | Ilość w przeliczeniu na pełny etat wg stanu zatrudnienia | Opis posiadanych uprawnień, zawodowych (z podaniem nr uprawnień jeżeli posiada) | Wykonawca posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia (np. pracownik wykonawcy) | Osoby zdolne do wykonania zamówienia zostaną udostępnione przez inne podmioty** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NALEŻY WYPEŁNIĆ ODPOWIEDNIO |  |

** załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób niezbędnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował

..............................................................

/Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 7 do SIWZ

………………………………………………………..

Nazwa i adres Podmiotu

………………………………………………

miejscowość i data

ZOBOWIĄZANIE

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej i zawarcia umowy na realizację zadania pod nazwą:

REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA

ja niżej podpisany …………..............………………………………. posiadający odpowiednie uprawniania oraz wpis do izby zawodowej (kserokopie w załączeniu) zobowiązuje się do wykonywania w trakcie realizacji zamówienia funkcji kierownika budowy

..……………………..……………………..

podpis osoby upoważnionej do udostępnienia

Załącznik Nr 8 do SIWZ

…......................... dn. …...........................

…..........................................................

pieczęć  Wykonawcy lub wykonawców ubiegających

się wspólnie o udzielenie zamówienia

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że wskazane osoby mające realizować przedmiot zamówienia, w tym osoba mająca pełnić funkcję kierownika budowy czyli pan/pani _________________________________ posiada uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego.

....................................................................

Podpis osoby/osób

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

…......................... dn. …...........................

…..........................................................

pieczęć  Wykonawcy lub wykonawców ubiegających

się wspólnie o udzielenie zamówienia

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że przedłożone przez nas kosztorysy ofertowe stanowiący załącznik do niniejszej oferty zawierają cały zakres prac wymieniony w dokumentacji technicznej oraz SIWZ. Jednocześnie oświadczam, że prace nie objęte kosztorysami zostaną przez nas wykonane w ramach podanej przez nas ceny.

....................................................................

Podpis osoby/osób

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Zał.  Nr 10 do SIWZ

## U M O W A Nr ZP /    /2011      projekt

zawarta w dniu ……..............…. roku pomiędzy Zrzeszeniem Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu, 37-700  Przemyśl, ul. Sowińskiego 1, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Mariana Oziembłowskiego i głównego księgowego Teresą Osiewicz zwanym w dalszym tekście umowy  ZAMAWIAJĄCYM, a

zwanym w dalszym tekście umowy WYKONAWCĄ,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty WYKONAWCY i udzielenia zamówienia publicznego przez ZAMAWIAJĄCEGO, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadanie pn.: REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA część ____

# 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku zlokalizowanego w Przemyślu przy ulicy ___________________ zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji technicznej oraz opisanym w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy

2. Warunki wykonywania robót.

2.1. Wykonawca wykona roboty  zgodnie z projektem wykonawczym  i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

2.2. Roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym.

2.3. Wykonawca na swój koszt zabezpieczy pomieszczenia w których będą wykonywane prace jak również budynek w trakcie wykonywanych prac.

2.4. Wykonawca na swój koszt wywiezie i dokona utylizacji okien oraz przedstawi dokument potwierdzający utylizację okien.

§ 2 Termin realizacji

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania zadania będącego przedmiotem umowy w następujących terminach:

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy od dnia _____________________ , zakończenie robót – najpóźniej do dnia __________________

2. Za dzień zakończenia wykonania zadania przyjmuje się datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie którego całkowita wartość wynosi brutto – ......................... zł (słownie:  ...............................................................................................)

w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości ... co stanowi kwotę .............................. zł.

2. Kwota brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania oraz  nakłady na: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp., opłaty za składowanie materiałów odpadowych na wysypisku, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz podatek VAT.

§ 4 Płatności

1. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy będzie odbywać się fakturą częściową nie częściej niż jeden raz w miesiącu na podstawie kosztorysów powykonawczych oraz protokołu odbioru robót sprawdzonego i podpisanego przez inspektora nadzoru.

2. Suma wysokości faktur częściowych  nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy.

3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową po całkowitym zakończeniu robót i po odbiorze  końcowym, o którym mowa w  § 6 niniejszej umowy.

4. W przypadku powierzenia przez WYKONAWCĘ części robót podwykonawcom faktura WYKONAWCY musi zawierać w swej treści informację o wysokości kwoty należnej podwykonawcom.

5. Zapłata faktur będzie dokonywana, przelewem na konto WYKONAWCY podane na fakturze, w ciągu do 45 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 5 Obowiązki stron

  - Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy w szczególności:

1) przekazanie WYKONAWCY pomieszczeń przeznaczonych do remontu;

2)  potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokołem zdawczo odbiorczym;

3) zapewnienie WYKONAWCY źródła poboru wody, źródła energii elektrycznej 220 V,

2. WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności:

1) do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacja budowlaną, zasadami wiedzy technicznej przepisami prawa budowlanego,

2) protokolarnego przyjęcia terenu budowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy  z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy i przepisami prawa budowlanego,

4) zabezpieczenia budowy, robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

5) zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

6) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt podłączenia mediów dla potrzeb budowy (np. woda, kanalizacja, energia elektryczna), w sposób uzgodniony z odpowiednimi instytucjami oraz ponoszenia kosztów zużycia tych mediów .

7) zapewnienia przestrzegania przepisów bhp i p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją projektową oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu,

8) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9) jeżeli wykonawca nie usunie wady w terminie określonym przez zamawiającego, to ma on prawo polecić usunięcie tej wady osobie trzeciej na koszt wykonawcy.

§ 6. Odbiór robót

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robot przez Zamawiającego nastąpi w terminie niezwłocznym, po zgłoszeniu przez Wykonawcę, tak aby nie powodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Odbiory te Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy i przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, świadectwa wykonanych prób i atesty dotyczące odbieranego elementu robót.

3. 	Zamawiający wyznacza termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 10 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zawiadomienia Wykonawcy o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

4. 	Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu odbioru:

1) oryginał dziennika budowy,

2) dokumentacja powykonawcza,

3) atesty na materiały,

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi normami,

5. 	Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia wad w terminie przez niego wyznaczonym,

b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- ale umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć  wynagrodzenie  wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych na zasadach określonych w § 8.

6. 	Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. 	Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek i wad ukrytych które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z obowiązującymi przepisami terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

8. 	W przypadku zlecenia przez WYKONAWCĘ wykonania części robót podwykonawcom do protokołu odbioru końcowego robót zostanie załączony osobny protokół odbioru końcowego robót wykonanych przez podwykonawców (wraz z wykazem robót) potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron.

9. 	Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w związku z prowadzona działalnością w okresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć  kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 7 Gwarancja jakości

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU 60 miesięcznej gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy, od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca na swój koszt dokona regulacji okien w okresie  trwania gwarancji – minimum jeden raz w roku.

§ 8 Kary umowne

###### 1. WYKONAWCA  zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów robót w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu zakończenia robót,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego robót,

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w razie odstąpienia Wykonawcy  od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wys. 10 % wynagrodzenia umownego brutto z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 9 ust.2

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez WYKONAWCĘ z warunków niniejszej umowy.

2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej WYKONAWCA może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 10 Zmiany umowy

Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności:

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

- terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą wskazanym w ofercie a także na dokonanie w tej umowie zmian.

2. W trakcie trwania umowy Zamawiający może wyrazić na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na wykonanie części umownego zakresu robót przez podwykonawcę wskazanego w ofercie, przez innego podwykonawcę,

3. Wykonanie robót przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 12

1. Upoważnionymi przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO są:

Inspektor nadzoru robót budowlanych –

2. Upoważnionymi przedstawicielami ze strony WYKONAWCY są:

kierownik budowy –

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 15

Umowę niniejsza sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden  dla Wykonawcy trzy dla Zamawiającego.

§ 16

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

- kosztorys będący podstawą sporządzenia oferty

W  Y  K  O  N  A  W  C  A:				 		Z  A  M  A  W  I  A  J  Ą  C  Y: